PRODUCT REQUIREMENTS
DOCUMENT

WEB INVENTORY — OMAH VISUAL LED

Business Discovery & MVP Scope | Draft 0.2

Teknologi: PostgreSQL • Laravel • Blade
Lokasi awal: Gedung utama Omah Visual LED

# Informasi Dokumen

| Atribut | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama dokumen | PRD Web Inventory Omah Visual LED |
| Versi | Draft 0.2 — bahan diskusi, belum final |
| Tujuan | Menyatukan Business Discovery, scope MVP, rancangan fungsional, RBAC awal, model data konseptual, dan acceptance criteria. |
| Status | Dokumen kerja untuk dibahas bersama agent pengembangan. Keputusan, usulan, dan pertanyaan terbuka dipisahkan. |
| Stack teknologi | PostgreSQL (database), Laravel (backend), Blade (frontend) |
| Lokasi operasional awal | Satu gedung utama; dukungan multi-cabang kompleks bukan fokus MVP. |

## Cara Membaca Dokumen

TERKONFIRMASI: keputusan yang sudah dinyatakan oleh pemilik kebutuhan.

USULAN: rekomendasi desain yang masih dapat diubah.

PERTANYAAN TERBUKA: hal yang belum diputuskan dan tidak boleh dianggap sebagai aturan final.

Agent pengembangan tidak boleh mengubah pertanyaan terbuka menjadi aturan final tanpa konfirmasi pengguna.

# 1. Ringkasan Proyek

Web Inventory Omah Visual LED adalah aplikasi internal untuk mengelola master barang, lokasi penyimpanan, kepemilikan, kondisi, kuantitas stok, identitas individual untuk barang tertentu, serta riwayat pergerakan inventaris. Implementasi tahap pertama berfokus pada inventaris di satu gedung utama.

| Komponen | Keputusan |
| --- | --- |
| Database | PostgreSQL — terkonfirmasi |
| Backend | Laravel — terkonfirmasi |
| Frontend | Laravel Blade — terkonfirmasi |
| Lokasi awal | Satu gedung utama — terkonfirmasi |
| Kondisi data awal | Data inventaris tersedia sebagian dan perlu didata ulang — terkonfirmasi |
| Fokus tahap pertama | Web Inventory; modul operasional lain menjadi tahap lanjutan — terkonfirmasi |

# 2. Tujuan dan Prinsip Produk

Menyediakan sumber data inventaris yang konsisten dan dapat ditelusuri.

Membedakan stok fisik dari stok tersedia.

Membedakan barang milik perusahaan dari barang eksternal.

Mendukung pelacakan individual untuk barang tertentu dan pelacakan kuantitas untuk barang lainnya.

Mencatat mutasi dan tindakan penting melalui audit trail.

Mencegah penyesuaian stok resmi tanpa persetujuan Owner.

Menyiapkan fondasi agar modul rental, servis, pembelian, penjualan, dan keuangan dapat ditambahkan tanpa membangun ulang fondasi inventori.

# 3. Keputusan Business Discovery Terkonfirmasi

| ID | Area | Keputusan terkonfirmasi |
| --- | --- | --- |
| KD-01 | Database | PostgreSQL. |
| KD-02 | Arsitektur aplikasi | Backend Laravel dan frontend Blade. |
| KD-03 | Fokus implementasi | Web Inventory menjadi tahap pertama. |
| KD-04 | Lokasi operasional | Saat ini hanya satu cabang LED di gedung utama; multi-cabang kompleks bukan fokus MVP. |
| KD-05 | Data inventaris | Data lama tersedia sebagian dan perlu pendataan ulang. |
| KD-06 | Pelacakan barang | Barang tertentu dilacak individual dengan identitas/nomor seri; barang lain berdasarkan kuantitas. |
| KD-07 | Stok awal | Warehouse memverifikasi dan mengesahkan stok awal. |
| KD-08 | Penyesuaian stok | Warehouse mengajukan; Owner menyetujui sebelum perubahan saldo resmi diposting. |
| KD-09 | Perangkapan role | Owner dan Branch Manager saat ini adalah orang yang sama. |
| KD-10 | Perangkapan role | Admin LED dan Finance mungkin orang yang sama; status ini belum dipastikan sebagai kondisi permanen. |
| KD-11 | Pembayaran (konteks sistem jangka panjang) | Admin LED boleh mencatat dan Finance memverifikasi melalui proses terpisah dengan audit trail; tidak wajib pemeriksa kedua. |
| KD-12 | Bukti pembayaran (konteks sistem jangka panjang) | Foto/screenshot transaksi cukup sebagai bukti awal; transfer bank juga dicek Finance melalui mutasi rekening. |
| KD-13 | Koreksi pembayaran (konteks sistem jangka panjang) | Pembayaran yang sudah terverifikasi hanya boleh dikoreksi/dibatalkan oleh Owner/Branch Manager. |
| KD-14 | Notifikasi pembayaran | Owner perlu diberi notifikasi saat pembayaran ditolak atau membutuhkan peninjauan. |
| KD-15 | Audit trail | Audit trail dapat dilihat Owner dan Superuser. |
| KD-16 | Superuser | Memiliki akses bisnis luas, dengan aktivitas yang tercatat di audit trail; akses luas tidak otomatis memberikan kewenangan approval bisnis. |
| KD-17 | Invoice (konteks sistem jangka panjang) | Admin membuat draft invoice; Finance memfinalisasi. |
| KD-18 | Struktur role | Branch Manager dan Operations Manager terpisah; Technician dan Crew terpisah. |
| KD-19 | Persetujuan penjualan (tahap lanjutan) | Persetujuan penjualan oleh Operations Manager atau Branch Manager. |
| KD-20 | Cakupan cabang | Lintas cabang sesuai role jika kelak diperlukan; bukan kompleksitas utama MVP. |
| KD-21 | Penjualan barang | Penjualan barang milik perusahaan memerlukan approval sesuai keputusan bisnis sebelumnya; detail alur berada di luar MVP. |

Catatan: keputusan pembayaran, invoice, penjualan, dan role di atas merupakan konteks Business Discovery sistem yang lebih luas. Keputusan tersebut tidak berarti modul pembayaran, invoice, atau penjualan masuk ke MVP Web Inventory.

# 4. Scope MVP

## 4.1 Termasuk MVP

Autentikasi, sesi pengguna, dan kontrol akses berbasis role/permission.

Dashboard ringkasan inventaris.

Master barang, kategori, subkategori, dan satuan.

Lokasi penyimpanan di gedung utama.

Pelacakan individual untuk barang yang dipilih dan pelacakan kuantitas untuk barang lainnya.

Pendataan fisik, validasi data lama, rekonsiliasi, dan pencatatan stok awal.

Mutasi stok masuk, keluar, transfer lokasi, dan penyesuaian.

Pembedaan kondisi tersedia, rusak, dan dalam servis.

Pembedaan kepemilikan perusahaan dan eksternal pada struktur data.

Workflow persetujuan penyesuaian stok oleh Owner.

Riwayat mutasi, audit trail, pencarian, filter, dan laporan dasar.

Fasilitas impor data lama setelah validasi; detail format dan fitur final perlu dikonfirmasi.

## 4.2 Tahap lanjutan

Alokasi dan reservasi barang untuk order rental lengkap serta pencegahan double-booking.

Workflow peminjaman/sewa peralatan eksternal secara lengkap.

Work order servis dan pencatatan suku cadang.

Pengadaan dan penjualan barang.

Invoice, pembayaran, dan integrasi keuangan.

Payroll, payment gateway, portal booking pelanggan, dan integrasi perangkat eksternal.

## 4.3 Di luar MVP

Booking mandiri pelanggan melalui website.

Portal tracking pelanggan sebagai bagian dari Web Inventory.

Sistem multi-cabang kompleks.

Payroll dan payment gateway.

Integrasi face recognition atau integrasi perangkat lain yang belum menjadi prioritas.

# 5. Kebutuhan Fungsional

| ID | Modul | Perilaku yang diharapkan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Autentikasi | Login/logout dan pengelolaan sesi yang aman. | Wajib |
| FR-02 | RBAC | Kontrol akses menu, halaman, dan tindakan melalui permission. | Wajib |
| FR-03 | Master barang | CRUD barang; kode unik; nama; spesifikasi; status aktif/nonaktif. | Wajib |
| FR-04 | Kategori & satuan | Pengelolaan kategori, subkategori, dan satuan. | Wajib |
| FR-05 | Lokasi | Mengelola gudang dan titik penyimpanan dalam gedung utama. | Wajib |
| FR-06 | Mode pelacakan | Memilih mode individual atau kuantitas untuk jenis barang. | Wajib |
| FR-07 | Pendataan fisik | Mencatat jumlah, lokasi, kondisi, identitas individual, dan selisih. | Wajib |
| FR-08 | Stok awal | Warehouse memverifikasi dan mengesahkan saldo awal. | Wajib |
| FR-09 | Mutasi stok | Mencatat penerimaan, pengeluaran, transfer, dan penyesuaian yang disetujui. | Wajib |
| FR-10 | Approval penyesuaian | Owner menyetujui/menolak; saldo tidak berubah sebelum persetujuan. | Wajib |
| FR-11 | Kondisi barang | Memisahkan tersedia, rusak, dan dalam servis. | Wajib |
| FR-12 | Kepemilikan | Membedakan barang perusahaan dan barang eksternal. | Wajib untuk fondasi data |
| FR-13 | Riwayat stok | Menelusuri asal/tujuan, jumlah, pelaku, waktu, dan referensi mutasi. | Wajib |
| FR-14 | Audit trail | Mencatat tindakan penting dan hasil persetujuan. | Wajib |
| FR-15 | Pencarian/filter | Filter kode, nama, kategori, lokasi, kondisi, dan mode pelacakan. | Wajib |
| FR-16 | Impor data | Validasi format, duplikasi, dan baris tidak lengkap sebelum impor resmi. | Usulan prioritas tinggi |
| FR-17 | Ekspor laporan | Ekspor laporan inventaris ke Excel/PDF. | Belum dikonfirmasi |

# 6. Aturan Bisnis Inventaris

## 6.1 Master barang

Kode barang harus unik dan tidak boleh digunakan ulang untuk barang berbeda.

Barang yang sudah memiliki riwayat transaksi sebaiknya dinonaktifkan, bukan dihapus permanen.

Kategori, satuan, dan atribut wajib mengikuti jenis barang yang sebenarnya.

Mode pelacakan tidak boleh diubah sembarangan setelah transaksi dibuat; perubahan memerlukan prosedur migrasi yang menjaga histori.

## 6.2 Pelacakan individual vs kuantitas

| Mode | Aturan | Contoh kandidat (belum final) |
| --- | --- | --- |
| Individual/serial | Setiap unit memiliki identitas unik; lokasi, kondisi, dan histori dapat ditelusuri per unit. | Controller LED atau perangkat bernilai tinggi. |
| Kuantitas | Jumlah disimpan berdasarkan barang, lokasi, kondisi, dan kepemilikan; unit tidak harus memiliki identitas satu per satu. | Kabel per meter, aksesori, material instalasi. |

Daftar barang yang wajib memakai nomor seri belum ditentukan. Kode internal untuk barang tanpa serial pabrik juga masih pertanyaan terbuka.

## 6.3 Stok fisik dan ketersediaan

Stok fisik tidak sama dengan stok tersedia. Rumus konseptual awal:

Stok tersedia = stok fisik − stok rusak − stok dalam servis − stok dialokasikan

Rumus perlu disesuaikan ketika definisi reservasi/alokasi ditentukan. Hindari pengurangan ganda atas unit yang sama. Karena alokasi rental lengkap di luar MVP, stok dialokasikan dapat menjadi nol/tidak aktif pada tahap pertama jika belum ada alur alokasi.

## 6.4 Mutasi stok

Setiap mutasi memiliki nomor transaksi, jenis, rincian barang, jumlah, lokasi asal/tujuan jika relevan, kepemilikan, waktu, pelaku, alasan, dan referensi.

Mutasi yang sudah diposting tidak dihapus diam-diam; koreksi dilakukan melalui prosedur pembalikan atau penyesuaian yang diaudit.

Mutasi yang memengaruhi beberapa saldo harus dijalankan dalam transaksi database agar atomik.

Sistem harus mencegah satu permintaan persetujuan diposting lebih dari satu kali.

## 6.5 Kondisi dan kepemilikan

Barang rusak dan barang dalam servis tetap tercatat secara fisik, tetapi tidak tersedia untuk digunakan.

Barang eksternal tidak boleh dianggap sebagai aset milik perusahaan.

Saldo harus dapat dibedakan berdasarkan kepemilikan jika hal itu relevan bagi barang terkait.

Detail workflow barang eksternal lengkap ditunda ke tahap berikutnya.

# 7. Alur Pendataan dan Pengesahan Stok Awal

Kumpulkan sumber data lama dari spreadsheet, dokumen, dan catatan gudang.

Bersihkan data: identifikasi duplikasi, variasi nama, satuan yang tidak konsisten, dan kode yang belum tersedia.

Lakukan pemeriksaan fisik per barang/lokasi; catat kondisi, kepemilikan, dan nomor seri jika relevan.

Bandingkan data lama dengan hasil fisik; tandai selisih dan data yang belum jelas.

Warehouse memverifikasi dan mengesahkan hasil stok awal.

Sistem membuat saldo awal resmi dengan referensi pendataan, waktu, dan pengguna yang mengesahkan.

Kesalahan setelah pengesahan ditangani melalui proses penyesuaian stok, bukan pengubahan saldo tanpa histori.

Usulan: data yang belum tervalidasi ditandai sebagai belum diverifikasi atau disimpan sebagai data impor sementara; jangan langsung menjadi saldo resmi.

# 8. Workflow Penyesuaian Stok

Warehouse membuat permintaan penyesuaian berisi barang, lokasi, jumlah/saldo saat ini, jumlah yang diusulkan, alasan, dan bukti jika diwajibkan.

Status permintaan menjadi Menunggu Persetujuan; saldo resmi belum berubah.

Owner menyetujui atau menolak permintaan.

Jika disetujui, sistem mem-posting mutasi penyesuaian tepat satu kali dan memperbarui saldo.

Jika ditolak, saldo tidak berubah dan alasan penolakan dicatat.

Audit trail menyimpan pemohon, penyetuju, waktu, keputusan, alasan, dan referensi mutasi.

Aturan Warehouse mengajukan dan Owner menyetujui adalah keputusan terkonfirmasi. Detail field wajib, bukti foto, dan prosedur pembalikan transaksi masih perlu dipastikan.

# 9. Matriks RBAC Awal

Matriks berikut adalah rancangan khusus MVP. Tanda 'Usulan' atau 'Terbatas' tidak boleh dianggap sebagai izin final.

| Role | Akses inventori awal | Status |
| --- | --- | --- |
| Owner | Melihat seluruh inventaris; menyetujui penyesuaian stok; pengawasan. | Persetujuan penyesuaian terkonfirmasi; detail lain perlu dirinci. |
| Branch Manager | Akses luas sesuai tanggung jawab operasional. | Usulan; detail permission terbuka. |
| Operations Manager | Melihat stok dan kebutuhan operasional. | Usulan; detail permission terbuka. |
| Admin LED | Melihat ketersediaan barang untuk kebutuhan order. | Usulan; alur order lengkap di luar MVP. |
| Warehouse Team | Master barang, lokasi, pendataan fisik, mutasi, permintaan penyesuaian, pengesahan stok awal. | Pengesahan stok awal dan pengajuan penyesuaian terkonfirmasi; detail master/mutasi perlu dirinci. |
| Finance | Melihat data inventaris yang dibutuhkan untuk laporan. | Usulan. |
| Technician | Melihat barang terkait servis. | Usulan; modul servis tahap berikutnya. |
| Crew/Field Operator | Melihat barang/manifest terkait penugasan. | Usulan; modul event tahap berikutnya. |
| Superuser/System Administrator | Akses bisnis luas dengan audit trail; administrasi teknis. | Akses luas dan audit trail terkonfirmasi; tidak otomatis mendapat kewenangan approval bisnis. |

Satu orang dapat memiliki beberapa role. Sistem harus memisahkan identitas user, role, dan permission. Owner dan Branch Manager saat ini adalah satu orang; Admin LED dan Finance mungkin dirangkap.

# 10. Rancangan Data Konseptual

| Tabel | Tujuan | Catatan |
| --- | --- | --- |
| users | Akun pengguna. | Gunakan mekanisme autentikasi Laravel. |
| roles, permissions, role_user, permission_role | Role dan permission. | Nama tabel/pivot dapat mengikuti paket RBAC yang dipilih. |
| categories | Kategori dan subkategori. | Dapat menggunakan parent_id untuk hierarki. |
| units | Satuan barang. | Dukung satuan unit, set, meter, roll, dan lain-lain sesuai data nyata. |
| products | Master barang. | Memuat kode unik, nama, kategori, satuan, mode pelacakan, status. |
| assets | Identitas unit individual. | Hanya untuk barang yang perlu pelacakan per unit; nomor identitas harus unik. |
| locations | Gudang dan lokasi penyimpanan. | Tahap awal satu gedung, tetapi dapat memiliki beberapa lokasi internal. |
| stock_balances | Saldo barang. | Kombinasi barang/lokasi/kondisi/kepemilikan; constraint unik diperlukan. |
| stock_movements | Header transaksi mutasi. | Nomor transaksi, status, tipe, pembuat, waktu, referensi. |
| stock_movement_items | Rincian mutasi. | Barang, jumlah, lokasi asal/tujuan, dan kaitan asset jika individual. |
| inventory_counts | Sesi pendataan fisik. | Menyimpan status verifikasi dan pengesahan stok awal. |
| inventory_count_items | Rincian hasil hitung. | Jumlah sistem, jumlah fisik, selisih, kondisi, identitas unit jika relevan. |
| stock_adjustments | Permintaan penyesuaian dan approval. | Pemohon, penyetuju, status, alasan, dan referensi mutasi. |
| audit_logs | Jejak aktivitas penting. | Pelaku, aksi, waktu, entitas, dan perubahan relevan. |
| external_partners | Pemilik/pemasok peralatan eksternal. | Dapat ditambahkan saat workflow eksternal diimplementasikan. |
| external_equipment_transactions | Peminjaman/sewa barang eksternal. | Tahap lanjutan, bukan kebutuhan alur lengkap MVP. |

## 10.1 Prinsip database

Gunakan primary key, foreign key, unique constraint, dan check constraint yang sesuai.

Gunakan tipe numerik yang mendukung kuantitas pecahan bila satuan seperti meter diperlukan.

Gunakan transaksi database untuk mutasi multi-saldo dan persetujuan penyesuaian.

Tambahkan indeks pada kode, nama, kategori, lokasi, kondisi, dan kolom filter yang sering digunakan.

Pisahkan master barang, saldo stok, dan histori transaksi.

Tentukan representasi stok individual dan stok kuantitas secara eksplisit; jangan mengandalkan satu kolom quantity untuk semua kasus.

Jangan membiarkan audit log biasa diubah atau dihapus melalui antarmuka pengguna.

# 11. Acceptance Criteria

Pengguna tanpa permission tidak dapat menjalankan tindakan dengan mengakses URL langsung.

Kode barang unik dan tidak dapat dipakai ulang untuk barang berbeda.

Sistem mendukung mode individual dan kuantitas.

Nomor identitas unit individual unik.

Stok awal belum resmi sampai Warehouse memverifikasi dan mengesahkannya.

Penyesuaian tidak mengubah saldo sebelum disetujui Owner.

Persetujuan/penolakan menyimpan pelaku, waktu, hasil, dan alasan.

Permintaan penyesuaian tidak dapat diposting lebih dari satu kali.

Mutasi masuk, keluar, dan transfer memperbarui saldo secara konsisten.

Barang rusak dan dalam servis tidak dihitung sebagai stok tersedia.

Koreksi transaksi yang telah diposting meninggalkan histori yang dapat ditelusuri.

Saldo dan mutasi tetap konsisten saat terjadi permintaan bersamaan.

Owner dan Superuser dapat melihat audit trail.

Data impor yang duplikat/tidak lengkap dilaporkan dan tidak menghasilkan saldo ganda.

Pengguna dapat mencari dan memfilter barang dengan atribut utama.

# 12. Pertanyaan Terbuka

| ID | Pertanyaan | Dampak |
| --- | --- | --- |
| Q-01 | Jenis barang apa yang wajib dilacak individual/nomor seri? | Menentukan data aset dan prosedur penerimaan/pengeluaran. |
| Q-02 | Bolehkah kode internal digunakan untuk barang tanpa serial pabrik? | Menentukan aturan identitas individual. |
| Q-03 | Apakah bukti foto wajib pada penyesuaian stok? | Memengaruhi formulir dan validasi approval. |
| Q-04 | Apakah Owner perlu mengesahkan kategori tertentu pada stok awal selain pengesahan Warehouse? | Memengaruhi workflow stok awal. |
| Q-05 | Apakah ekspor Excel/PDF wajib di versi pertama? | Memengaruhi scope laporan dan estimasi implementasi. |
| Q-06 | Bagaimana detail kepemilikan dan workflow barang eksternal pada MVP? | Memengaruhi model saldo dan penerimaan barang eksternal. |
| Q-07 | Apakah penyesuaian yang telah disetujui dapat dibalik, dan siapa yang berwenang? | Memengaruhi kontrol koreksi transaksi. |
| Q-08 | Apa field wajib untuk kategori, spesifikasi, dan satuan barang? | Memengaruhi validasi master barang. |
| Q-09 | Bagaimana prosedur jika Warehouse salah mengesahkan stok awal? | Memengaruhi mekanisme koreksi dan audit. |
| Q-10 | Paket RBAC Laravel apa yang akan digunakan atau apakah permission akan dibuat sendiri? | Memengaruhi implementasi autentikasi dan permission. |

Pertanyaan terbuka tidak boleh diubah menjadi aturan final oleh agent tanpa konfirmasi pengguna.

# 13. Acceptance dan Implementasi Bertahap

| Tahap | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- |
| 1. Finalisasi discovery | Konfirmasi pertanyaan terbuka yang berdampak pada model data. |
| 2. Desain sistem | ERD final, data dictionary, permission matrix, status workflow, dan migration plan. |
| 3. Fondasi aplikasi | Laravel, koneksi PostgreSQL, autentikasi, RBAC, layout Blade, audit trail. |
| 4. Master data | CRUD kategori, satuan, lokasi, dan barang. |
| 5. Stok awal | Import/entry, pendataan fisik, rekonsiliasi, pengesahan Warehouse. |
| 6. Mutasi | Penerimaan, pengeluaran, transfer, permintaan dan approval penyesuaian. |
| 7. Laporan dan pengujian | Dashboard, filter, laporan, pengujian permission, konsistensi saldo, dan audit. |

# 14. Instruksi untuk Agent Pengembangan

Gunakan dokumen ini sebagai konteks kebutuhan, bukan izin untuk menganggap semua usulan sebagai keputusan final.

Pertahankan pemisahan antara keputusan terkonfirmasi, usulan, dan pertanyaan terbuka.

Sebelum coding besar, periksa repository yang sudah ada: struktur Laravel, versi PHP/Laravel, dependensi, autentikasi, migration, dan pola UI.

Jangan mengganti stack yang dipilih: PostgreSQL, Laravel, dan Blade, kecuali pengguna secara eksplisit meminta perubahan.

Ajukan pertanyaan bila keputusan terbuka memengaruhi skema database, keamanan, atau alur transaksi.

Utamakan integritas stok, auditability, authorization server-side, validasi, dan transaksi database.

Jangan membangun modul tahap lanjutan sebelum MVP inventori disepakati.

Saat mengusulkan perubahan PRD, jelaskan alasan, dampak pada data, RBAC, dan acceptance criteria.

# Lampiran A — Konteks Bisnis Jangka Panjang

Sistem operasional Omah Visual LED di masa depan dapat mencakup rental, service, purchasing, sales, peminjaman/sewa peralatan eksternal, pembayaran, invoice, serta alur persiapan dan pengembalian event. Alur operasional yang pernah dibahas meliputi order, persiapan SDM dan barang, SPK, instalasi, dokumentasi, pembongkaran, rekonsiliasi gudang, penagihan, dan evaluasi. Konteks ini digunakan untuk menghindari desain inventori yang menghambat ekspansi, tetapi bukan berarti semua modul tersebut termasuk dalam MVP.

Aturan bisnis historis seperti DP, tarif rental per hari, denda pembatalan, logistik, dan uang operasional belum dimasukkan sebagai aturan final PRD inventori dan perlu divalidasi kembali ketika modul rental/keuangan dibahas.